★江苏省建设工程造价管理办法知识竞赛题目

- 选择题：（30分）

（一） 《江苏省建设工程造价管理办法》已于2010年（  ）月（  ）日（    ）经省人民政府第（      ）次常务会议讨论通过，自2010年  月   日起施行。

（1）8.26  51  11.1  （2）8.16  51  11.1  （3）8.16  51  10.1

（二） 建设工程计价依据是指从事建设工程造价活动中所使用的各类规范、标准、定额、（                           ）等。

（1）造价信息以及工程造价管理制度      （2）各项规章制度及工程造价管理制度   （3）造价信息以及各项规章制度

（三） 建设工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，由企业自主报价和（           ）形成。

（1）市场竞争    （2）市场价格   （3）市场趋势

（四） 建设项目工程量清单、招标控制价或者标底应当根据经审定的施工图、（          、          、       ）和建设工程造价管理机构发布的指导价等相关计价依据，由具有相应资质的工程造价咨询、招标代理机构编制并经建设单位认可，具备自行组织招标条件的建设单位也可以自行编制确定。

（1）招标文件、工期定额、企业定额（2）招标文件、工程定额、计价文件（3）招标文件、工程定额、计价规范

（五） 《江苏省建设工程造价管理办法》中所称的建设工程造价，是指建设项目从筹建到（            ）期间，因工程建设活动所需发生的费用。

（1）交付使用    （2）竣工使用     （3）结算结束

（六） 估算指标、概算指标、（       、         ）由省住房和城乡建设行政主管部门会同省发展和改革、财政等行政主管部门制定。

（1）劳动定额、费用定额（2）概算定额、预算定额

（3）概算定额、费用定额

（七）建设工程施工发包与承包价可以采用工程量清单方式计价，也可以采用（               ）计价。

（1）预算定额方式     （2）计价表形式

（3）工程定额方式

（八） 合同约定发包人收到工程结算文件后，在约定期限内不予答复，（                             ）处理。

（1）视为不认可工程结算文件，或按照约定

（2）视为认可工程结算文件，按照约定

（3）视为认可工程结算文件，或可作补充约定

（九） 建设工程计价依据是指从事建设工程造价活动中所使用的（       ）、标准、定额、（      ）以及工程造价管理制度等。

（1）各类制度、…、…、造价信息  （2）各类规范、…、…、价格信息   （3）各类规范、…、…造价信息

（十） 建设工程造价行业协会应当建立健全自律机制，发挥行业的（                       ）作用  。

（1）管理、服务和协调   （2）指导、服务和协调

（3）监督、管理和指导

（十一）预算定额（计价表）、（           、          、）工期定额由省住房和城乡建设行政主管部门制定。

（1）劳动定额、施工机械台班定额

（2）劳动定额、补充定额

（3）概算定额、施工机械台班定额

（十二）国有资金投资项目采用招标方式发包的，应当编制（             ）。

（1）标底     （2）工程量清单    （3）招标控制价

（十三） 工程造价咨询企业在本省设立分支机构的，应当自领取分支机构营业执照之日起（ ）日内，到省住房和城乡建设行政主管部门办理备案。工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接建设工程造价咨询业务的，应当自委托咨询合同签订之日起（  ）日内，到省住房和城乡建设行政主管部门办理备案。

（1） 30   40   （2） 30   35     （3）  30    30

（十四）  发包人和承包人应当按照规定将施工现场安全文明施工措施费列入合同价款，由承包人（               ）安全防护、文明施工和环境保护

（1）主要用于施工现场的   （2）专项用于施工现场的

（3）专项用于本单位的

（十五）  工程造价从业人员不得签署有（           ）建设工程造价成果文件。

（1）虚假记载或者指导性陈述的    （2）虚假记载或者错误陈述的       （3）虚假记载或者误导性陈述的

（十六）  工程造价从业人员在执业过程中不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书、（      ）、专用章。

（1）执业印章   （2）企业执业印章  （3）其他印章

（十七）  工程造价咨询企业和造价从业人员应当向资质（资格）许可机关以及从事建设工程造价活动所在地的建设行政主管部门提供（            ）的企业和个人信用档案信息以及执业活动业务信息。

（1）真实、准确、完整   （2）真实、准确、具体

（3）基本、主要、完整

（十八） （            ）国有资金投资、国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目，必须采用工程量清单方式计价。

（1）部分使用    （2）全部使用 （3）大部分使用

（十九）建设工程施工合同应当对合同风险的范围、幅度

和（           ）及风险超出约定时合同价款的调整办法。

（1）承担方式    （2）赔偿方式      （3）索赔的要求

（二十）  工程造价咨询企业在建设工程造价执业活动中不得（             ）和诚实信用原则出具建设工程造价咨询成果文件。

（1）违背客观、公正   （2）违背公平、公正

（3）违背平等、公正

（二十一） 县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内建设（               ）管理，具体工作由其委托建设工程造价管理机构实施。

（1）工程造价活动的协调   （2）工程造价计价的监督

（3）工程造价活动的监督

（二十二）  注册造价工程师和建设工程造价员在非实际工作单位注册，县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当责令其改正，并可以给予警告和对个人处以（                  ）以下的罚款。

（1）五百元以上三千元（2）两百元以上三千元

（3）三百元以上三千元

（二十三） 工程造价咨询企业（                 ）隶属关系或者其他利益关系。

（1）不得与其他行政机构存在（2）可与行政机关存在

（3）不得与行政机关存在

（二十四）  建设工程计价是指对建设工程造价进行（            ）的活动。

（1）计算和分析  （2）确定与控制  （3）确定投资

（二十五） 工程结算应当依据建设项目合同、补充协议、变更签证等发包人、承包人认可的有效文件，由承包人或者其委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制，经发包人或者其委托具有相应资质的（                        ）后确定。

（1）工程造价注册工程师审核（2）工程造价咨询企业审核

（3）工程造价管理机构审核

（二十六） 发包人或者承包人应当自施工合同签订之日     起（       ）内，将合同副本报送工程所在地建设行政主管部门备案。

（1）   7日   （2）   10日     （3）   两周

（二十七）  违反本办法第二十九条规定之一的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门给予警告，责令改正，并可以根据情节轻重，处以（               ）以下的罚款。

（1）两千元以上五万元       （2）五千元以上五万元

（3）五千元以上三万元

（二十八） 工程造价从业人员在执业过程中不得以个人名义承接建设工程造价业务、允许他人以自己的名义从事建设工程造价业务或者（           ）签署建设工程造价成果文件。

（1）利用他人的名义      （2）冒用他人的名义

（3）启用他人的印章名义

（二十九）  合同双方对建设工程造价产生争议，经协商不能达成一致意见的，可以按照（           ）的办法提请调解，也可以依法申请仲裁或者向人民法院起诉。

（1）合同条款约定（2）  双方协商   （3）管理部门制

（三十）  建立科学的工程造价咨询机制，工程造价咨询费的计取应当遵循公平、合理的原则，不得（                     ）。

（1）以委托方的要求作为计算标准。

（2）以工程造价作为唯一的计算标准。

（3）以投资总额作为唯一的计算标准。

二、判断题（30分）

（一）《江苏省建设工程造价管理办法》所称建设工程，是指各类房屋建筑和市政基础设施，以及与其配套的线路、管道、设备安装工程。交通、水利、电力等工程的造价管理，按照法律、法规和国家相关规定执行。

（二）建设工程实施阶段应当编制施工图预算。施工图预算应当在设计概算范围内，根据经审定的施工图、施工组织设计方案和工程定额、计价规范等相关的计价依据，由建设单位、施工单位或者其委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制确定。

（三）建设工程计价是指对建设工程造价进行确定与控制的活动。

（四）工程结算应当依据建设项目合同、补充协议、变更签证等发包人、承包人认可的有效文件，由承包人或者其委托具有相应资质的工程造价工程师编制，经发包人或者其委托具有相应资质的工程造价管理部门审核后确定。

（五）从事工程造价活动应当遵循合法、公平公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

（六）投标报价应当依据施工图、招标文件、施工组织设计、企业定额或者相关定额，并考虑市场环境、生产要素价格等变化，由投标企业自主编制确定且不得低于市场平均价。

（七）建设项目可行性研究阶段应当编制投资估算。投资估算应当参照投资估算指标等相关计价依据并参考建设期价格、利率、汇率变化等，由具有相应资质的编制单位或者工程造价咨询企业编制，并按照规定报投资主管部门审批或者核准。

（八）建设工程施工合同应当对工程造价计价依据和计价方式；合同价格类型及合同总价，采用固定单价合同的各项目单价作出具体约定。

（九）建设工程施工发包与承包价可以采用工程量清单方式计价，也可以采用企业 定额方式计价。

（十）从事建设工程造价咨询服务的企业，应当依法取得相应的资质，并在资质等级许可的范围内执业。

（十一）国有资金投资项目采用招标方式发包的，应当编制招标控制价。

（十二）工程造价咨询企业在建设工程造价执业活动中可以同时接受招标人和投标人或者两个以上投标人对同一工程项目的造价咨询业务。

（十三）建设工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，由企业自主报价和市场竞争形成。

（十四）允许造价工程师涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书、执业印章、专用章。

（十五）发包人、承包人应当在合同约定期限内分别完成项目工程结算编制和工程结算审核工作。合同未约定期限的，由发包人、承包人协商解决或者按照行政管理部门的有关规定处理。

（十六）全部使用国有资金投资、国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目，必须采用工程量清单方式计价。

（十七）建设工程造价成果文件应当加盖编制单位公章，并加盖编制单位注册造价工程师执业印章或者建设工程造价员专用章。

（十八）工程造价咨询企业在建设工程造价执业活动中不得

涂改、倒卖、出租、出借资质证书或者以其他形式非法转让资质证书。

（十九）建设工程施工合同应当对工程造价有关的事项作出具体约定。

（二十）工程造价咨询企业在建设工程造价执业活动中可以转让其所承接的建设工程造价咨询业务；

（二十一）工程造价成果文件上可以使用非本项目咨询人员的执业印章或者专用章。

（二十二）工程造价咨询企业对出具的建设工程造价咨询成果负责。因自身过错造成委托人经济损失的，按照合同约定予以赔偿。

（二十三）工程造价咨询企业出具的建设工程造价咨询成果文件应当加盖从事本项目咨询业务的注册造价工程师执业印章和企业法人印章。

（二十四）工程造价从业人员在执业过程中不得实施索贿、受贿、商业贿赂或者谋取其他不正当的利益。

（二十五）注册造价工程师和建设工程造价员应当自觉接受继续教育和业务技能考核。

（二十六）允许造价工程师在非实际从业单位注册。

（二十七）发包人和承包人应当按照规定将施工现场安全文明施工措施费列入合同价款，由承包人专项用于本单位施工现场的安全防护、文明施工和环境保护

（二十八）任何单位和个人有权查阅工程造价咨询企业和造价从业人员的信用档案。

（二十九）招标人可以委托不具有相应资质的中介服务企业代为编制工程量清单和招标控制价。

（三十）合同双方对建设工程造价产生争议，经协商不能达成一致意见的，可以按照合同条款约定的办法提请调解，也可以依法申请仲裁或者向人民法院起诉。

三 、简答题（40分）

（一）工程造价在建设工程施工合同中主要应有哪些约定：

（二）建设工程计价主要包括哪些内容：

（三）在建设工程造价执业活动中工程造价咨询企业违规行为主要有哪些：

（四）简述《江苏省建设工程造价管理办法》（第66号省长令）的出台对工程造价咨询市场健康发展的重大意义：

苏州市工程造价协会

2011年4月8日